# Roadmap de Execução — ComJuntas SaaS

Autora: Tatiana Zacharias
Versão: V0
Data V0: 2026-08-19
Checklist executável · Épico = História Jira · Tarefa = Card
Marque ☐ → ☑ conforme conclusão

# Pré-requisitos concluídos (toolkit)

Motor do SaaS — feito antes deste roadmap.

☑ Meta API — OAuth + sync Instagram (instagram-influencer-agents)

☑ Media kit PDF layout glow + portfólio web luxe (@tatyzacharias)

☑ Deploy portfólio: tatiana-zacharias-portfolio.netlify.app/ugc/

☑ docs/toolkit/CURSO-PASSO-A-PASSO.md (material Academy C1–C3)

☑ docs/toolkit/MEDIA-KIT-CURADORIA.md

☑ Nome/bio otimizados parcialmente (itens 1–2 da bio)

☑ Automação Playwright perfil (parcial — base F4)

# EPIC-0 — Organização do projeto

Objetivo: Workspace e documentação prontos para desenvolver o SaaS.

Duração: Imediato

Progresso épico: 2/5 concluídos

## [ORG-01] Abrir pasta oficial no Cursor

| Status | 🔄 Em progresso |
| --- | --- |
| Dependências | Nenhuma |

### Descrição:

Usar instagram-influencer-agents como workspace principal (código + docs + git).

### Resultado esperado:

Cursor aberto na pasta com scripts/, docs/, .git visíveis.

### Critérios de aceite:

☑ Pasta instagram-influencer-agents contém scripts/, docs/, .git

☑ Árvore contém docs/produto/, docs/saas/, docs/toolkit/

☐ Cursor aberto nesta pasta (File → Open Folder)

## [ORG-02] Limpar pastas duplicadas

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | ORG-01 |

### Descrição:

Remover instagram-influencer-agents-github e instagram-influencer-agents-old após confirmar que a pasta principal está completa.

### Resultado esperado:

Apenas uma pasta de projeto no disco.

### Critérios de aceite:

☐ Backup -old removido ou arquivado conscientemente

☐ Cópia -github removida se redundante

## [ORG-03] Publicar documentação no GitHub

| Status | 🔄 Em progresso |
| --- | --- |
| Dependências | ORG-01 |

### Descrição:

Commit e push da estrutura docs/ reorganizada e ROADMAP-EXECUCAO.

### Resultado esperado:

GitHub reflete docs/README.md, produto/, saas/, ROADMAP-EXECUCAO.

### Critérios de aceite:

☑ docs/ reorganizado localmente (README, produto, saas, toolkit)

☑ ROADMAP-EXECUCAO.md + .docx gerados (V0)

☐ git push concluído sem erro

☐ Arquivos visíveis no repo Tatyssz/instagram-influencer-agents

## [ORG-04] Documentar visão SaaS e roadmap

| Status | ✅ Concluído |
| --- | --- |
| Dependências | Nenhuma |

### Descrição:

PRODUTO-SAAS-VISAO.md, fases F0–F5, checklist Jira (este documento).

### Resultado esperado:

Planejamento completo versionado em docs/produto/ e docs/saas/.

### Critérios de aceite:

☑ docs/produto/PRODUTO-SAAS-VISAO.md completo

☑ docs/saas/ROADMAP-EXECUCAO com épicos e cards

☑ docs/README.md índice mestre atualizado

## [ORG-05] Sincronizar pasta local com GitHub (Opção B)

| Status | ✅ Concluído |
| --- | --- |
| Dependências | Nenhuma |

### Descrição:

Copiar repo completo para instagram-influencer-agents; eliminar pasta incompleta.

### Resultado esperado:

Uma pasta local com código + git + docs.

### Critérios de aceite:

☑ scripts/ e .git presentes na pasta principal

☑ SYNC-LOCAL.md com instruções

# EPIC-1 — Decisões pré-SaaS

Objetivo: Decisões de produto e negócio tomadas antes de codar.

Duração: 1–2 dias

Progresso épico: 5/8 concluídos

## [DEC-01] Definir nome do produto e domínio

| Status | 🔄 Em progresso |
| --- | --- |
| Dependências | ORG-01 |

### Descrição:

Nome fechado: ComJuntas (Comunidade Juntas). Reservar @comjuntas no Instagram e domínio comjuntas.com.br (app. + admin.).

### Resultado esperado:

Nome fechado + @ Instagram + domínio registrado ou em processo.

### Critérios de aceite:

☑ Nome ComJuntas documentado em docs/produto/

☑ @comjuntas reservado no Instagram

☐ Domínio comjuntas.com.br definido/reservado

## [DEC-02] Definir persona #1

| Status | ✅ Concluído |
| --- | --- |
| Dependências | Nenhuma |

### Descrição:

Beauty influencer BR (UGC + creator tradicional). Três faixas: A 500–3k, B 3k–10k (prioridade launch), C 10k+.

### Resultado esperado:

Persona escrita com dores, objetivo e willingness to pay.

### Critérios de aceite:

☑ 1 persona primária escolhida

☑ Registrada no doc de produto

## [DEC-03] Definir planos no launch

| Status | ✅ Concluído |
| --- | --- |
| Dependências | DEC-02 |

### Descrição:

Start R$69 (só ferramenta) + Pro R$129 (hero: + comunidade + cursos). Plano Plus/intermediário TBD depois.

### Resultado esperado:

Tabela de planos fechada para F1.

### Critérios de aceite:

☑ Planos e limites por plano definidos

☑ Preços de referência validados

## [DEC-04] Definir modelo de trial

| Status | ✅ Concluído |
| --- | --- |
| Dependências | DEC-03 |

### Descrição:

Trial 7 dias com limitações (Start + Pro). Cartão obrigatório. Pro+ sem trial. Ver TRIAL-POLICY.md.

### Resultado esperado:

Política de trial documentada.

### Critérios de aceite:

☑ Decisão única registrada

☑ Impacto no billing descrito

## [DEC-05] Escolher gateway de pagamento

| Status | ✅ Concluído |
| --- | --- |
| Dependências | DEC-03 |

### Descrição:

Stripe principal F1 (assinatura + trial + cursos). Mercado Pago PIX opcional F2 para curso avulso. Ver PAYMENT-GATEWAY.md.

### Resultado esperado:

Gateway escolhido + conta criada ou em criação.

### Critérios de aceite:

☑ Decisão documentada em docs/saas/PAYMENT-GATEWAY.md

☐ Conta Stripe teste criada antes de F1-08 (checklist no doc)

## [DEC-06] Definir posicionamento de marca

| Status | 🔄 Em progresso |
| --- | --- |
| Dependências | DEC-01 |

### Descrição:

ComJuntas como marca; Tatiana Zacharias como fundadora/case zero (não sigla forçada nas iniciais).

### Resultado esperado:

Diretriz de marca para landing e comunicação.

### Critérios de aceite:

☑ Decisão registrada

☐ Tom de voz definido em 3 bullets

## [DEC-07] Wireframe F1 (app + admin)

| Status | ✅ Concluído |
| --- | --- |
| Dependências | DEC-02, DEC-03 |

### Descrição:

Wireframes textuais: onboarding (Stripe+IG), 5 telas app, 2 admin.

### Resultado esperado:

Wireframes em docs/saas/FRONT-TELAS.md ou Figma link.

### Critérios de aceite:

☑ Onboarding, dashboard, media kit, portfólio, conta mapeados

☑ Admin: lista usuárias + detalhe mapeados

## [DEC-08] Rascunho legal LGPD

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | DEC-01 |

### Descrição:

Termos de Uso e Política de Privacidade mínimos para cobrança.

### Resultado esperado:

Rascunho revisável antes do go-live F1.

### Critérios de aceite:

☐ Termos cobrem dados Instagram e cancelamento

☐ Privacidade cobre LGPD básico

# EPIC-2 — F0 — Fundação

Objetivo: Infra, auth e shell do front em staging. Ainda não cobra.

Duração: 1–2 semanas

Progresso épico: 0/8 concluídos

## [F0-01] Criar repo comjuntas-saas

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | DEC-01, DEC-07 |

### Descrição:

Repositório separado do toolkit Taty; consome scripts como lib ou workers.

### Resultado esperado:

Repo no GitHub com README e estrutura monorepo ou api+web.

### Critérios de aceite:

☐ Repo criado e clonável

☐ README explica relação com instagram-influencer-agents

## [F0-02] Postgres + migrations iniciais

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F0-01 |

### Descrição:

Schema users, subscriptions; Alembic ou equivalente.

### Resultado esperado:

DB provisionado + migration v1 aplicada.

### Critérios de aceite:

☐ Tabelas users e subscriptions existem

☐ Migration versionada no repo

## [F0-03] Auth usuária

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F0-01 |

### Descrição:

Login email/Google ou magic link (Clerk, Supabase Auth, etc.).

### Resultado esperado:

Usuária cria conta e acessa /app.

### Critérios de aceite:

☐ Signup e login funcionam

☐ Sessão persiste entre reloads

## [F0-04] Auth admin

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F0-03 |

### Descrição:

Role admin para Taty; rota /admin protegida.

### Resultado esperado:

Apenas admin acessa painel administrativo.

### Critérios de aceite:

☐ Usuária comum não acessa /admin

☐ Admin loga com credencial separada ou role

## [F0-05] Shell Next.js (marketing + app + admin)

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F0-03, F0-04 |

### Descrição:

Layout base, navegação, rotas vazias com placeholder.

### Resultado esperado:

3 superfícies routáveis em staging.

### Critérios de aceite:

☐ Landing 1 página renderiza

☐ /app e /admin com layout sidebar

## [F0-06] API FastAPI esqueleto

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F0-01 |

### Descrição:

Health check, auth middleware, estrutura de routers.

### Resultado esperado:

API responde /health em staging.

### Critérios de aceite:

☐ Deploy API funcional

☐ Auth integrado com front

## [F0-07] Deploy staging

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F0-05, F0-06, F0-02 |

### Descrição:

Vercel (front) + Railway/Fly (API) + Postgres managed.

### Resultado esperado:

URLs staging compartilháveis.

### Critérios de aceite:

☐ Front e API acessíveis via HTTPS

☐ Variáveis de ambiente documentadas

## [F0-08] Critério de saída F0

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F0-07 |

### Descrição:

Validação end-to-end do foundation.

### Resultado esperado:

Taty loga app + admin em staging.

### Critérios de aceite:

☐ Demo gravada ou checklist assinado

☐ docs/saas/ARQUITETURA.md preenchido

# EPIC-3 — F1 — Core SaaS (primeira cobrança)

Objetivo: Creator paga e gera media kit + portfólio + IA sozinha.

Duração: 4–6 semanas

Progresso épico: 0/13 concluídos

## [F1-01] Onboarding + seleção de plano

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F0-08, DEC-05 |

### Descrição:

Fluxo criar conta → escolher Starter/Pro → checkout.

### Resultado esperado:

Nova usuária completa onboarding sem suporte manual.

### Critérios de aceite:

☐ Fluxo < 5 minutos

☐ Erros tratados com mensagem clara

## [F1-02] Integração billing recorrente

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F1-01 |

### Descrição:

Stripe ou MP webhooks: active, canceled, past_due.

### Resultado esperado:

Assinatura ativa libera features; cancelada bloqueia.

### Critérios de aceite:

☐ Webhook testado em sandbox

☐ Status sync com tabela subscriptions

## [F1-03] OAuth Instagram multi-tenant

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F0-08 |

### Descrição:

Cada usuária conecta IG; token criptografado por tenant.

### Resultado esperado:

Botão Conectar Instagram funciona por usuária.

### Critérios de aceite:

☐ Token salvo criptografado

☐ Reconectar fluxo documentado

## [F1-04] Worker sync automático

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F1-03 |

### Descrição:

Job sync posts + insights após OAuth ou agendado.

### Resultado esperado:

Dashboard mostra dados reais do IG conectado.

### Critérios de aceite:

☐ Sync completa em < 5 min para perfil típico

☐ Falha registrada e visível no admin

## [F1-05] Dashboard métricas

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F1-04 |

### Descrição:

Seguidores, alcance, engajamento resumido.

### Resultado esperado:

Usuária vê métricas após sync.

### Critérios de aceite:

☐ Métricas batem com API Meta

☐ Estado vazio se sem IG

## [F1-06] Gerar media kit PDF + link

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F1-04 |

### Descrição:

Reutilizar pipeline mediakit do toolkit por tenant.

### Resultado esperado:

PDF gerado + URL pública única.

### Critérios de aceite:

☐ PDF abre e números correspondem ao sync

☐ Regenerar sobrescreve versão ou versiona

## [F1-07] Gerar portfólio web + link

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F1-04 |

### Descrição:

Template luxe fixo; hosting por tenant (subpath/subdomínio).

### Resultado esperado:

Link público do portfólio funcional.

### Critérios de aceite:

☐ Mobile responsive

☐ Link compartilhável

## [F1-08] Relatório IA

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F1-04 |

### Descrição:

Análise pontos fortes + melhorias a partir do sync.

### Resultado esperado:

Texto estruturado gerado sob demanda.

### Critérios de aceite:

☐ Relatório em português

☐ Baseado em dados reais do sync

## [F1-09] Página Minha conta

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F1-02, F1-03 |

### Descrição:

Plano, billing portal, cancelar, reconectar IG.

### Resultado esperado:

Usuária autogere assinatura e conexão IG.

### Critérios de aceite:

☐ Link para portal de pagamento

☐ Desconectar IG remove token

## [F1-10] Admin — lista e detalhe usuárias

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F1-04, F0-04 |

### Descrição:

Suporte: ver plano, sync, reprocessar jobs.

### Resultado esperado:

Admin resolve 80% tickets sem código.

### Critérios de aceite:

☐ Lista paginada de usuárias

☐ Botão re-sync funcional

## [F1-11] Publicar Termos + Privacidade

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | DEC-08, F1-01 |

### Descrição:

Páginas legais linkadas no signup e footer.

### Resultado esperado:

Compliance mínimo LGPD no ar.

### Critérios de aceite:

☐ Links no onboarding

☐ DEC-08 incorporado

## [F1-12] Beta pago 2–3 creators

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F1-06, F1-07, F1-08, F1-02 |

### Descrição:

Recrutar UGC beauty; cobrar preço beta.

### Resultado esperado:

2–3 pagantes usando produto sem você operar manual.

### Critérios de aceite:

☐ Cada beta gera kit + portfólio sozinha

☐ Feedback coletado

## [F1-13] Critério de saída F1 — 10 pagantes

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F1-12 |

### Descrição:

North star F1: escala inicial de receita.

### Resultado esperado:

10 assinantes pagantes ativos.

### Critérios de aceite:

☐ MRR registrado

☐ Churn documentado

# EPIC-4 — F2 — Academy

Objetivo: Cursos C1–C3 no painel + venda avulsa.

Duração: 2–3 semanas

Progresso épico: 0/7 concluídos

## [F2-01] Área Meus cursos

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F1-13 |

### Descrição:

Listagem de cursos matriculados + progresso.

### Resultado esperado:

Usuária vê cursos do plano ou comprados.

### Critérios de aceite:

☐ Estado vazio amigável

☐ Progresso % se habilitado

## [F2-02] Conteúdo C1 — Meta API

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F2-01 |

### Descrição:

Migrar módulos 1–2 do CURSO-PASSO-A-PASSO para aulas.

### Resultado esperado:

C1 navegável no painel.

### Critérios de aceite:

☐ ≥5 aulas

☐ Markdown ou vídeo embed

## [F2-03] Conteúdo C2 — Bio + automação

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F2-01 |

### Descrição:

Módulos 3–4 do curso em aulas.

### Resultado esperado:

C2 navegável no painel.

### Critérios de aceite:

☐ ≥4 aulas

☐ Links para toolkit quando relevante

## [F2-04] Conteúdo C3 — Media Kit & Portfólio

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F2-01 |

### Descrição:

Módulo 5 / Fase 7 do curso em aulas.

### Resultado esperado:

C3 navegável no painel.

### Critérios de aceite:

☐ Case Taty referenciado

☐ Passo a passo reproduzível

## [F2-05] Checkout avulso + bundle

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F2-01, DEC-05 |

### Descrição:

Compra one-time por curso; bundle C1+C2+C3.

### Resultado esperado:

Não-assinante compra curso e acessa.

### Critérios de aceite:

☐ Webhook compra avulsa

☐ course_enrollments criado

## [F2-06] Admin cursos e matrículas

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F2-02 |

### Descrição:

CRUD cursos; ver quem comprou o quê.

### Resultado esperado:

Taty publica/despublica curso sem deploy.

### Critérios de aceite:

☐ CRUD mínimo funcional

☐ Lista matrículas exportável

## [F2-07] Critério de saída F2

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F2-05, F2-02, F2-03, F2-04 |

### Descrição:

1 compra avulsa OU Pro acessa C1–C3.

### Resultado esperado:

Receita de curso ou upsell comprovado.

### Critérios de aceite:

☐ 1 transação avulsa real ou 3 Pro com acesso

# EPIC-5 — F3 — Comunidade (lembretes)

Objetivo: Círculos + fila; engajamento manual no Instagram.

Duração: 3–4 semanas

Progresso épico: 0/7 concluídos

## [F3-01] CRUD círculos (admin)

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F1-13 |

### Descrição:

Criar círculo, nicho, limite de membros, convites.

### Resultado esperado:

Admin gerencia círculos fechados.

### Critérios de aceite:

☐ Círculo criado

☐ Convite por link ou e-mail

## [F3-02] Entrada e saída de membros

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F3-01 |

### Descrição:

Usuária aceita convite; admin remove membro.

### Resultado esperado:

Membros vinculados a circle_members.

### Critérios de aceite:

☐ Opt-in explícito

☐ Saída imediata

## [F3-03] Detectar posts da comunidade

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F3-02, F1-04 |

### Descrição:

Sync identifica post novo de membro do círculo.

### Resultado esperado:

engagement_queue populada automaticamente.

### Critérios de aceite:

☐ Post detectado em < 24h

☐ Não duplica mesmo post

## [F3-04] Fila Engajar hoje + deep link

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F3-03 |

### Descrição:

Lista posts pendentes; botão abre Instagram.

### Resultado esperado:

Usuária sabe o que engajar hoje.

### Critérios de aceite:

☐ Link abre post correto

☐ Marcar como feito manual

## [F3-05] Score de reciprocidade

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F3-04 |

### Descrição:

Quem deu X / recebeu Y; alerta desequilíbrio.

### Resultado esperado:

Dashboard reciprocidade por membro.

### Critérios de aceite:

☐ Score atualiza ao marcar feito

☐ Regra documentada para remoção

## [F3-06] Notificações

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F3-04 |

### Descrição:

E-mail ou WhatsApp: posts esperando engajamento.

### Resultado esperado:

Membro avisado sem abrir painel.

### Critérios de aceite:

☐ Opt-in notificação

☐ Rate limit diário

## [F3-07] Piloto 5–10 creators — 2 semanas

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F3-05, F3-06 |

### Descrição:

Círculo real UGC beauty monitorado.

### Resultado esperado:

Grupo usa fila consistentemente.

### Critérios de aceite:

☐ ≥80% membros engajaram na semana

☐ Feedback qualitativo coletado

# EPIC-6 — F4 — Engajamento com aprovação

Objetivo: Aprovar → executar curtir/comentar via Playwright.

Duração: 4–6 semanas

Progresso épico: 0/6 concluídos

## [F4-01] Autorizar sessão Instagram

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F3-07 |

### Descrição:

Fluxo seguro; cookies criptografados; nunca senha em texto.

### Resultado esperado:

Usuária autoriza engajamento uma vez.

### Critérios de aceite:

☐ Consentimento nos Termos

☐ Renovar sessão quando expirar

## [F4-02] Sugestão IA de comentário

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F3-04 |

### Descrição:

IA gera comentário variado; usuária edita antes de aprovar.

### Resultado esperado:

Comentário editável na fila.

### Critérios de aceite:

☐ Não repetitivo

☐ Tom beauty/UGC

## [F4-03] Aprovar e executar

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F4-01, F4-02 |

### Descrição:

Estados pending → approved → executing → done/failed.

### Resultado esperado:

Ação executada após clique explícito.

### Critérios de aceite:

☐ Sem execução sem approved

☐ Lote opcional limitado

## [F4-04] Worker Playwright

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F4-03 |

### Descrição:

Executor isolado; limites diários e intervalo entre ações.

### Resultado esperado:

Curtir + comentar no post alheio.

### Critérios de aceite:

☐ Log completo por ação

☐ Para em session_expired

## [F4-05] Admin logs e limites globais

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F4-04 |

### Descrição:

Auditoria; caps por plano; alertas falha em massa.

### Resultado esperado:

Ops consegue investigar incidentes.

### Critérios de aceite:

☐ Logs 30 dias

☐ Limites configuráveis

## [F4-06] Curso C5 + critério de saída F4

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F4-04, F4-05 |

### Descrição:

Material comunidade; 1 semana estável sem ban.

### Resultado esperado:

50 engajamentos/semana ok no piloto.

### Critérios de aceite:

☐ C5 publicado ou outline

☐ Zero incidentes críticos 7 dias

# EPIC-7 — F5 — Escala

Objetivo: PMF: templates, agency, domínio, Meta produção.

Duração: Contínuo

Progresso épico: 0/6 concluídos

## [F5-01] Múltiplos templates portfólio

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F1-13 |

### Descrição:

2–3 estilos além do luxe.

### Resultado esperado:

Usuária escolhe template no painel.

### Critérios de aceite:

☐ Preview antes de publicar

## [F5-02] Domínio customizado

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F5-01 |

### Descrição:

Creator usa domínio próprio no portfólio.

### Resultado esperado:

DNS + SSL automatizado.

### Critérios de aceite:

☐ Plano superior only

☐ Doc setup usuária

## [F5-03] Plano Agency / white-label

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F4-06 |

### Descrição:

N contas; círculos privados agência.

### Resultado esperado:

Oferta B2B documentada e vendável.

### Critérios de aceite:

☐ Pricing agency

☐ Multi-tenant agency role

## [F5-04] App Meta modo produção

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F1-13 |

### Descrição:

Review Meta; escala além de testadores.

### Resultado esperado:

App aprovado produção.

### Critérios de aceite:

☐ Business verification se exigido

## [F5-05] Curso C4 — Fechar parcerias

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F2-07 |

### Descrição:

Pacotes comerciais, proposta, pricing para marcas.

### Resultado esperado:

C4 no Academy.

### Critérios de aceite:

☐ Alinhado a template proposta marcas

## [F5-06] IA coach avançada

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F1-08 |

### Descrição:

Benchmarks nicho beauty; chat coach.

### Resultado esperado:

Diferencial Pro+ claro.

### Critérios de aceite:

☐ Respostas grounded em sync

# EPIC-P — Toolkit Taty (paralelo — case pessoal)

Objetivo: Manter case @tatyzacharias; motor do produto.

Duração: Paralelo ao SaaS

Progresso épico: 1/6 concluídos

## [TK-01] Bio linhas 2–4 + link + CTA

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | Nenhuma |

### Descrição:

Completar otimização bio case Taty item a item.

### Resultado esperado:

Bio comercial completa aprovada.

### Critérios de aceite:

☐ ≤150 chars

☐ Aplicado no IG

## [TK-02] Validador 150 chars no update_profile

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | Nenhuma |

### Descrição:

Bloquear apply se bio exceder limite Instagram.

### Resultado esperado:

CLI valida antes de Playwright.

### Critérios de aceite:

☐ Teste unitário ou manual documentado

## [TK-03] Playwright submit confiável

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | Nenhuma |

### Descrição:

100% sucesso em apply bio/nome quando UI Meta estável.

### Resultado esperado:

apply + verify passam consistentemente.

### Critérios de aceite:

☐ 3 runs seguidos OK

## [TK-04] Template proposta para marcas

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | Nenhuma |

### Descrição:

Documento/PDF proposta comercial UGC.

### Resultado esperado:

Template reutilizável para C4.

### Critérios de aceite:

☐ Usado em 1 outreach real

## [TK-05] Gravar curso em vídeo (C1–C3)

| Status | ⬜ A fazer |
| --- | --- |
| Dependências | F2-01 |

### Descrição:

Opcional; complementa material texto.

### Resultado esperado:

Vídeos hospedados e linkados no Academy.

### Critérios de aceite:

☐ ≥1 módulo gravado

## [TK-06] Regra: media kit Taty layout bloqueado

| Status | ✅ Concluído |
| --- | --- |
| Dependências | Nenhuma |

### Descrição:

Não alterar PDF/portfólio aprovado sem pedido explícito Taty.

### Resultado esperado:

Zero regressão visual case pessoal.

### Critérios de aceite:

☑ Regra documentada em PRODUTO-SAAS-VISAO e user rules

☑ Checklist release inclui regra